Risk-assessment-v0.2

Project: PaperGuard

Αλλαγές απο την έκδοση v0.1:

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που δόθηκαν προσθέσαμε 2 κινδύνους(τους 2 τελευταίους) που θεωρήσαμε ότι είναι πιο εξιδικευμένοι στο δικό μας project.Επίσης βγάλαμε τον κίνδυνο που αναφερόταν στην πιθανότητα να μην οριστούν καλά οι στόχοι της εφαρμογής καθώς είχε αναφερθεί αρκετές φορές μέσα στο μάθημα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		 		ΑΜ
Παγδάτογλου Ιωάννης-Ορέστης 		1067433
Ανδριανός Λούγκια 					1054414
Ιωάννης Διπλούδης 				1067397
Νικόλαος Ρέρρας					1067411

Γιώργος Μελάνης					1067378

Το κείμενο επιμελήθηκε ο Μελάνης με τον Παγδάτογλου να ασκεί έλεγχο.

Github:	https://github.com/Jaeger8K/PaperGuard

Στην προσπάθεια περάτωσης του έργου υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε εμπόδια τα οποία ίσως δυσκολέψουν την προσπάθεια μας να το φέρουμε εις πέρας.Όσο μεγάλες και αν είναι οι φιλοδοξίες μας,πάντα υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν κίνδυνοι τους οποίους δε μπορούμε να ελέγξουμε.Σίγουρα όμως μπορούμε να τους διαχειρισθούμε και το έργο μας να πετύχει.

•Κίνδυνος: Έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων των μελών πάνω σε τεχνικά θέματα του έργου (π.χ.γλώσσες προγραμματισμού,κρυπτογράφηση κλπ.) είναι κάτι το οποίο ίσως οδηγήσει στην αύξηση του χρόνου και του κόπου που θα καταβάλλουμε.

Πιθανότητα/Σοβαρότητα: Μικρή πιθανότητα,μεσαίες επιπλοκές.

Στρατηγική Διαχείρισης: Συνεχής μελέτη και ενασχόληση με όλες τις πτυχές του έργου από όλα τα μέλη.Σε περίπτωση που φτάνουμε σε «αδιέξοδο» οφείλουμε να καταφεύγουμε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία αλλά και στο Διαδίκτυο όπου επικρατεί ένας κυκέωνας πληροφοριών και σίγουρα θα βρούμε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε.

•Κίνδυνος: Δυσλειτουργίες στο λογισμικό ή στον εξοπλισμό.Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς μας υπολογιστές είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσουμε θέματα με τη συμβατότητα απαιτητικών προγραμμάτων και των συστημάτων μας.Επίσης,αρκετά πιθανό είναι να υπάρξουν προβλήματα με τη σύνδεση μας στο Internet κάτι το οποίο δε θέλουμε σε καμία περίπτωση αφού η συνεργασία μας σε μεγάλο βαθμό θα γίνεται μέσω εξ’αποστάσεως συναντήσεων(Discord).

Πιθανότητα/Σοβαρότητα: Μικρή πιθανότητα,μεσαίες επιπλοκές.

Στρατηγική Διαχείρισης: Όσον αφορά τις περιορισμένες δυνατότητες των προσωπικών μας υπολογιστών,μια εξαιρετική λύση θα ήταν να φροντίζουμε να λειτουργούμε με συνεχή αποθήκευση της προόδου μας αλλά και να περιορίζουμε τη χρήση τους στους ακαδημαϊκούς μας σκοπούς.Επιπλέον,για να αποφύγουμε τυχών δυσκολίες με σύνδεση στο Διαδίκτυο,που θα επηρεάζουν την μεταξύ μας επικοινωνία,καλό θα ήταν να δουλεύουμε σε ένα σταθερό δίκτυο όπως για παράδειγμα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματός μας ή σε ένα internet café.

•Κίνδυνος: Να μην καταφέρουμε να κερδίσουμε το κοινό.Το Paperguard πρόκειται για μια εφαρμογή στην οποία οι χρήστες θα αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς (μισθοδοσία,κινήσεις,έξοδα),κάρτες (πιστωτικές,χρεωστικές),έγγραφα με προσωπικά δεδομένα,εισιτήρια (αεροπορικά,ακτοπλοϊκά) και γενικότερα σημαντικά δεδομένα τα οποία η εφαρμογή μας πρέπει να κρατάει ασφαλή.Αν δεν μπορέσουμε να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη και να δώσουμε στο κοινό ένα «προϊόν» το οποίο θα προσφέρει όντως αυτά που υπόσχεται τότε η εφαρμογή μας δε θα γνωρίσει ποτέ επιτυχία.

Πιθανότητα/Σοβαρότητα: Μεσαία πιθανότητα,μεγάλες επιπλοκές.

Στρατηγική Διαχείρισης: Βασικό είναι να δώσουμε έμφαση τόσο στην ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής εφαρμογής η οποία θα προσφέρει πλήρη ασφάλεια και απόκρυψη των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τρίτους όσο και στο marketing και τη διαφημιστική μας καμπάνια.Οφείλουμε δηλαδή να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις που θα έχει το κοινό από μια τέτοια εφαρμογή αλλά και ταυτόχρονα να χτίσουμε μια εταιρική ταυτότητα βασισμένη στην ασφάλεια και την ευχρηστία που θα προσφέρουμε.Δεν μπορούμε όμως να επαναπαυθούμε αποκλειστικά στην ποιότητα του προϊόντος μας αφού,ως γνωστόν πλέον,για την επιτυχία μιας εφαρμογής σε τελική ανάλυση σημαντικότερο ρόλο παίζουν η προώθηση και η διαφήμιση.Πρέπει να κυνηγήσουμε χορηγίες,συνεργασίες με τράπεζες (όσον αφορά το κομμάτι τραπεζικών λογαριασμών,κάρτες),συνεργασίες με προμηθευτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών τύπου Viva,Public Tickets,Ticket Houses για να έχουμε μεγαλύτερη προβολή στο ευρύ κοινό και να αποκτήσουμε ενδεχόμενους χρήστες.

•Κίνδυνος: Όπως αναφέρεται στον προηγούμενο κίνδυνο βασική προϋπόθεση για να έχει επιτυχία το Paperguard είναι η διαφήμιση και η προβολή.Για να έχουμε τα παραπάνω είναι να απαραίτητο να αποκτήσουμε χορηγούς και συνεργασίες.Στην πράξη αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην καταφέρουμε να βρούμε χορηγούς ή συνεργαζόμενες εταιρείες.

Πιθανότητα/Σοβαρότητα: Μεσαία πιθανότητα,μεγάλες επιπλοκές.

Στρατηγική Διαχείρισης: Πρώτα απ’όλα,όπως με το κοινό έτσι και με τους χορηγούς/συνεργάτες,το Paperguard πρέπει να κάνει άψογα όσα υπόσχεται.Οφείλουμε να αναπτύξουμε μια εφαρμογή στην οποία θα εμπιστευτούν να βάλουν το κεφάλαιο και τη σφραγίδα τους.Αυτό σημαίνει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο τεχνικό κομμάτι (κώδικας,γραφικά στοιχεία κλπ) και συλλογικά να προσπαθήσουμε για ένα άρτιο κατά των προσδοκιών μας αποτέλεσμα.